SHA Overleveringsmøte 2 (ved oppstart utførelse)

| Prosjekt: |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referent |  |  |  |

| Deltakere: Navn: | Firma: | Funksjon | E-postadresse: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oslobygg | Byggherre (PL/BHR) |  |
|  |  | PGL |  |
|  |  | KP |  |
|  |  | KU |  |
|  | Oslobygg | SHA-rådgiver | sha@obf.oslo.kommune.no |
|  |  | Byggeleder |  |
|  |  | Hovedentreprenør/ hovedbedrift |  |
|  | Oslobygg | ASER |  |
| Kopi |  |  |  |
|  | OBF | Seksjonsleder OBF |  |

Dette skjema benyttes av Oslobygg (BH), i et møte med alle de sentrale aktørene i oppstarten av entreprisen som f.eks. KP, KU, Hovedentreprenør/ Hovedbedrift og SHA-rådgiver, samt ASER. Byggherre har ansvar for å kalle inn til møtet, før oppstart utførelse av entreprisen. Møtet ivaretar kravet om informasjonsoverføring mellom KP og KU der disse er ulike personer. Listen må ikke oppfattes som komplett, men må vurderes og eventuelt kompletteres og tilpasses det konkrete prosjekt. Del 2 - Gjennomføres i sammen med Oslobyggs arbeidsseriøsitetsgruppe, evnt i eget møte (seriøsitet og HMSreg)

| Nr. | Aktivitet | Ansvar oppfølging | Ok | Frist (hvis ikke ok) | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Gjennomgang av prosjektet (før oppstart på byggeplass). Kort info – 10 min – for SHA rådgiver og evnt. KU: - Tegninger (Plan-/Skisse-), hva skal bygges, forutsetninger. - Byggestart og -slutt |  |  |  | Dato : |
|  | SHA dokumenter på internett. (Alle OBFs dokumenter finnes her:) https://sha.oslobygg.no Kort gjennomgang av informasjon som ligger i menyer, beredskapsopplegg, faktaark mm. |  |  |  |  |
| - 1 | Kort gjennomgang av prosjektets SHA-plan, herunder: Organisasjonsplan (SHA/ verneorg) Fremdriftsplan (Nivå 2 - fra PG – avhengighet mellom risikoer) Riskomatrise (Se pkt. nedenfor) Spesifikke tiltak (Se pkt. nedenfor) |  |  |  |  |
| - 1 | Risikomatrise SHA: Skal gjennomgås fast på prosjekteringsmøter, byggemøter, og samordningsmøter. Gjennomgang av gjeldene matrise / spesifikke tiltak (Høy risiko diskuteres) Gjennomgang av spesifikke tiltak (Sammendrag fra risikoanalysen) Risikomatrisen (fra prosjektering) overføres til mal for utbygging |  |  |  |  |
|  | Videre prosjektering: Dersom det skal gjennomføres ytterligere prosjektering og KU skal følge opp denne: Gjennomgang av mal for risikomatrise prosjektering Gjennomgang av veiledning til risikoanalyse SHA |  |  |  |  |
| - 1 | Kompetansekrav - KU KU må fremlegge dokumentasjon på at OBF’s kompetansekrav til KU i prosjektet er ivaretatt, eller vil bli dette innen kort tid, for å kunne ivareta og oppfylle pliktene i Byggherreforskriften. Skal oversendes til PL /SHA-rådgiver |  |  |  | Dato: |
| - 1 | Avtale med KU (og ved bytte av KU): Gjennomgang av ytelsesbeskrivelsen for KU Gjennomgang av KU sine evt. oppgaver i videre prosjektering |  |  |  |  |
|  | KU-Ukerapport KU skal ukentlig oversende en "SHA-uke-rapport", som viser KU's oppfølging / koordineringsaktiviteter i siste uke. BH's mal for ukerapport skal benyttes. (Gjennomgås) Rapport sendes til BH, HB og SHA-rådgiver |  |  |  |  |
| - 1 | SHA-koordineringsmøte – BH, KU, HE/ HB: - Møteserien er en dokumentasjon for at Byggherren jevnlig følger opp at koordinatorene oppfyller sine plikter, jf. § 5 og § 13 i Byggherreforskriften samt egen ytelsesbeskrivelse og kontraktsgrunnlaget - Møtet skal holdes en gang pr. mnd. KU innkaller og refererer. - Hovedbedrift skal delta. Gjennomgang av malen Det avtales når første møte avholdes. SHA rådgiver skal innkalles og delta på de 2 første møtene. Deretter hver tredje mnd. Kopi av referat sendes SL og SHA rådgiver. |  |  |  | Dato: |
| - 1 | Kontrollskjema KU ved oppstart byggeplass: Gjennomgang av skjema Skjema skal sendes til BH, HB og SHA rådgiver |  |  |  | Dato: |
| - 1 | Fremdriftsplan HB skal levere en detaljert fremdriftsplan for byggefasen inkl. BH's SJA'er fra risikomatrisen i SHA-plan BH’s SHA-krav fra kontrakt, SHA-plan med risikoanalyse og prosjekteringsforutsetninger skal ivaretas i planen. KU skal bekrefte pr. e-post til BH, at entreprenørs fremdriftsplan ivaretar kravene for tilstrekkelig tid til utførelse og SJA'er |  |  |  | Dato: |
|  | Sikker-Jobb-Analyse SJA skal gjennomføres med bakgrunn i de spesifikke tiltak fra risikomatrisen i SHA-plan KU skal delta på og bekrefte at SJA i BH's risikomatrise for utførelsesfasen er iverksatt som beskrevet |  |  |  |  |
|  | Dokumentasjon av byggetid: Dokumentasjon av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner, gjøres i eget skjema |  |  |  |  |
| - 1 | SHA-perm (digital) og fysisk: - Er etablert av PL eller KP - Gjennomgang av krav til SHA-permen og innhold i denne - Vedlikehold av SHA-perm ihht. arkivnøkkel |  |  |  |  |
| - 1 | HB-avtalen (Avtale for hovedbedrift) Forutsetning: - Entreprenøren som til enhver tid er hovedbedrift, skal signere på skjema «Avtale for hovedbedrift». - Det er i utgangspunkt ikke mulig å være hovedbedrift dersom en entreprenør ikke har egne ansatte på byggeplassen. - Gjennomgang av avtalen. Herunder krav til: - ukentlig samordningsmøte (SM) og samordningsrunde (SR). Se veileder - at alle entreprenører skal gjennomføre ukentlige vernerunder og oversende referat fra disse til HB som grunnlag for SM/SR - at HB skal lage og vedlikeholde en plan med oversikt over fokus-HMS-områder som skal være tema på ukentlig SM/SR |  |  |  |  |
| - 1 | HB-UE avtalen Gjennomgang av avtalen. Alle UE skal signere på avtalen. Avtalene skal arkiveres i SHA-permen av HB eller KU. |  |  |  |  |
| - 1 | Overføring av rollen som hovedbedrift Gjennomgang av OBF-skjema |  |  |  |  |
| - 1 | Varsling ved hendelser BH varslingsplan skal henges opp på SHA-tavla og HB sin varslingsplan for prosjektet skal henges opp på HMS-tavla Alle nestenulykker og personskader skal rapporteres av HB til PL eller KU Egen varslingsrutine for rapportering internt i Oslobygg OBS! Rutine må lages og informeres om på byggeplassen når det gjelder ivaretakelse av varsling av hendelser fra utenlandske arbeidstakere, ref. krav til språkplan i SHA -planen. |  |  |  |  |
| Nr. | Krav til oppfølging på byggeplassen – Fysiske forhold |  |  |  |  |
| - 1 | Åpningstid byggeplass / støy / naboer / vaktordning Det skal avklares hvilke åpningstider som gjelder for byggeplassen Eventuelle støybegrensninger for byggeplassen må avklares relatert til forskrifter og kontrakt Mulighet for parkeringsplasser på byggeplass må avklares Vaktordning og kontroll av byggegjerder må etableres, for de perioder når det ikke er arbeider på byggeplassen. (se kontraktskrav) Vakt bør kunne ivareta frostsikring og oppvarmingsoppgaver i vinterperioden. |  |  |  |  |
|  | OBF faktaark Relevante faktaark skal henges opp på spiserom på brakka og / eller vises frem på infoskjermer. |  |  |  |  |
|  | Brudd på sikkerhetsbestemmelser (se faktaark) Faktaark skal gjennomgås Alvorlighet i matrisen kan tilpasses det enkelte prosjekt. |  |  |  |  |
|  | Byggegjerder (se faktaark): skal låses sammen og festes godt til bygninger skal være min 2 m høye, klatrebegrensede med 5 cm maskevidde og uten utstikkende spiler skal ha duk eller plater kan benyttes for å skjerme for sprut og innsyn skal kontrolleres daglig skal ha 2 stk lasking imellom gjerdene. skal dersom fortau(er), gate(r) og gangvei(er) er mindre enn 2 m unna byggeplassgjerdene, utføres med vektblokker eller "betonggriser" for stabilisering. (Unntak se faktaark) som er ødelagt skal utskiftes løpende eller ved påpeking fra BH med elektronisk Rondell og Kjøre-/ glideport skal benyttes for adgang til byggeplassen med glide- / kjøreport skal være lukket hele tiden. |  |  |  |  |
|  | Rekkverk (se faktaark) Alt rekkverk på byggeplassen skal være utformet med rekkverksnett (grinder) og ikke utført som 2"x4" rekkverk med sparkebord, dette inkl. også trapper Alle høydeforskjeller over 1,5 m skal sikres med rekkverk. |  |  |  |  |
| - 1 | Brakker / RIGG (se faktaark) Entreprenøren skal holde toalett-, garderobe- og spisebrakker, samt kontorlokaler for byggherren og alle entreprenørene Brakker skal tilfredsstille og ivareta alle krav i gjeldene «Fellesoverenskomsten for byggfag», bilag 19 Brakke(ne) skal følge gjeldende bransjestandard (minimum Tek17) med krav til u-verdi, brannsikkerhet, rømningsveier fra alle etasjer, ventilasjon inkl. kjøling, varmepumpe for oppvarming, dagslysforhold, og solutsatte vinduer skal ha utvendig solavskjerming Det skal settes opp Rigg med moduler som er av standard Brakkeenhet 2, str. 8,4m x 2,9m. Alle kontorplasser / kontorrom skal kun benyttes av kun 1 person som kontor og være på minimum 6 m2 (ref. arbeidsplassforskriften) Dersom det avtales at eksiterende lokaler eller innleide lokal, skal benyttes til kontor, skift og spiserom, skal disse arealer på lik måte tilfredsstille kravene som for brakkerigg(er). Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. - På rigg med inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderobe og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet. |  |  |  |  |
| - 1 | Bukker, trappestiger og arbeidsplattformer (se faktaark) «Bra arbeidsmiljøvalg» skal benyttes / legges til grunn for arbeidene Gardintrapper skal så langt det lar seg gjøre, ikke benyttes. Gardintrapper med øverste trinn over 1,25 meter er ikke tillatt uten støttebein (stabilisator) og avstiving mellom bena. Gardintrapper uten gummibeskyttelse på benene skal ikke benyttes. Ved all bruk av gardintrapp skal Sikker jobbanalyser (SJA) utføres før arbeidsoperasjonen starter. SJA skal godkjennes |  |  |  |  |
|  | Stiger (se faktaark) Det skal ikke arbeides i stiger da disse skal kun benyttes som midlertidig adkomst Stiger over 4 meter er forbudt. |  |  |  |  |
|  | Rullestillas (se faktaark) Rullestillas over 1,5 m skal ha påmontert rekkverk. |  |  |  |  |
|  | - RTB (Se faktaark) Det skal etableres rutiner som sikrer god orden og ryddighet på byggeplassen ihht. RTB-krav Det er forbudt å bruke feiekost innvendig. Det skal benyttes svaber og støvsuger. |  |  |  |  |
| - 1 | Bruk av tårnkran Ved bruk av tårnkran på byggeplassen så skal alle som er anhukere være godt synlige for kranfører (krever bruk av anhukervest / -klær og eller egen hjelm med varsellys på). Personheis for kranfører skal monteres på kran dersom svingkrans til kran overstiger 20 meter. Kran skal ha sidemontert hytte |  |  |  |  |
| - 1 | SHA/HMS-tavler Hovedbedrift skal henge opp SHA/HMS-tavler i spisebrakkene og ved hovedinngangene til byggene/byggeplassen. - SHA-tavle: Byggherrens SHA-informasjonstavle skal henges opp utvendig på byggegjerdet ved hovedinngangen(e) til byggeplassen. (Kontakt SHA-rådgiver for tavle) Denne skal kun inneholder: - Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet - Riggplan - Varslingsplan for ulykker og nestenulykker - SHA - organisasjonskart for byggeplassen inkl. verneombud for UE - Hovedfremdriftsplan - HMS-tavle: Hovedbedrift skal henge opp HMS-informasjonstavler innvendig i spisebrakkene (innvendig HMS-tavle). Denne skal inneholde: - Riggplan - Samordningsprotokoll fra siste samordningsrunde - Fremdriftsplan med SJA (Fra både BH og totalentreprenørs risikomatrise) - Sanksjonsmatrise "Brudd på sikkerhetsbestemmelser" - SHA-plan inkl. risikomatrise og spesifikke tiltak - RUH-statistikk (utarbeides av HB og oppdateres ukentlig) - Varslingsplan inkl organisasjonskart for ulykker og nestenulykker - Liste over personer med førstehjelpsopplæring - Liste over personer /tolker basert på prosjektets språk-plan |  |  |  |  |
| - 1 | Førstehjelpsutstyr Plassering av egen frittstående HMS-container, med førstehjelpsutstyr skal angis på riggplan Personer med førstehjelpsopplæring skal være oppført på HMS tavla Det skal være førstehjelpsutstyr i alle etasjer og være plassert ved trappeløpene. Sykebåre skal være tilgjengelig i HMS-container. I brakkeriggen skal det settes opp engangsflasker for øyeskyll Førstehjelpskurs skal gjennomføres 1 gang i løpet av prosjektet |  |  |  |  |
| - 1 | Brann / Rømningsveier/ Beredskap Personer skal ha nødvendig opplæring i praktisering av beredskapsrutinene på byggeplass. Øvelser skal gjennomføres etter avtale med BH men minimum 1 gang pr år. Plassering av brannslukningsutstyr skal angis på riggplan En egen HMS tavle skal settes opp i alle etasjer ved alle trappeløp. Denne skal inneholde: beredskapsinfo, førstehjelpsutstyr, rømnings-plantegning, mm. Det skal være brannslukningsutstyr på alle plan. Min 2 stk. Alle rømningsveier skal merkes med etterlysende skilt og være 0,9 m brede og minimum 1.9 m høye Alle rom / arealer skal være opplyst med min. 20 lux til enhver tid Alle inn - / utganger skal sikres mot fallende gjenstander med gangtunnel eller baldakin Det skal være 2 rømningsveier fra hver etasje i byggene Alle faringsveier skal være sikre, godt synlige og merket Varme-arbeider skal utføres ihht. Rutine på SHA-portalen |  |  |  |  |
| - 1 | Kjemikalier HB skal sørge for å ha nødvendig verneutstyr til stede for håndtering av ukjente stoffer/kjemikalier Absorbenter skal finnes på byggeplassen i tilstrekkelig omfang på kjøretøyer og ved HMS stasjoner samt i HMS-containere Cobuilder Collaborate skal benyttes som stoffkartotek og være løpende oppdatert i henhold til Stoffkartotekforskriften Papirbasert perm skal være inndelt alfabetisk Digitalt stoffkartotek kan etableres og brukes dersom det er gitt opplæring til dette på byggeplassen |  |  |  |  |
| - 1 | Kontroll av anlegg og utstyr Det skal etableres systematisk oversikt, og rutiner for jevnlig kontroll av anlegg og utstyr, som for eksempel stillas, løftestropper, brannslukningsapparater, maskiner, osv. Utstyr som skal ha årlig kontroll skal være opplistet spessielt Kopi av dokumentasjon for sertifikatpliktige maskiner og utstyr skal til enhver tid foreligge på byggeplassen for kontroll |  |  |  |  |
|  | - Arbeide på byggeplassen, Språk Det er ikke tillatt å arbeide på byggeplassen alene Det skal til enhver tid være minst to arbeidere på byggeplassen som snakker / behersker godt samme språk og i tillegg Norsk, Skandinavisk eller Engelsk |  |  |  |  |
| - 1 | Røyking Det er ikke tillatt å røyke ute på Oslobygg sine byggeplasser. Dette gjelder inne i byggene, utenfor byggene og på taket Røykeplass må evnt. etableres på egnet sted og tilrettelegges med ubrennbare askebegre. |  |  |  |  |
|  | Webkamera Det skal oppsettes minst 1 stk. webkamera som viser oversikt over byggeplassen og fremdrift på byggeplass. Skjema for bestilling (Se SHA-portalen) Prosjekt-PSI må ha info om at webkamera er satt opp og hensikten med dette |  |  |  |  |
| - 1 | Gjennomgang av kontraktens SHA krav Evnt. gjennomgang av kontrakt dersom behov, spm e.l. |  |  |  |  |

Del 2

| Nr. | Aktivitet | Ansvar oppfølging | Ok | Frist (hvis ikke ok) | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Del 2 | GJENNOMGANG AV SERIØSITETSBESTEMMELSER, OPPFØLGING OG BRUK AV HMSREG Denne delen av møtet / referatet gjennomføres sammen med avdeling arbeidslivsseriøsitet i OBF. |  |  |  |  |
| - 1 | - Lønns- og arbeidsvilkår – risikovurdering og kontroll Gjennomføre risikovurdering ved oppstart av kontraktsarbeidet (kan benytte OBF Mal) Månedlig gjennomgå liste over nye underentreprenører og oppdatere risikovurdering Foreligger plan for å gjennomføre nødvendig kontroll av UE LA-modulen i HMSreg skal benyttes i arbeidet med LA- kontroller Hvilke arbeidstidsordninger benyttes på prosjektet/er planlagt benyttet på prosjektet. - Hvordan følger HE opp dette? |  |  |  |  |
| - 1 | - HMSreg – veiledning og gjennomgang, fagarbeidere mm. Korrekt informasjon i mannskapsliste Fagarbeider- og lærlingeandel. Beregningsmodeller for dette og hvor man kan hente statistikk. Foreligger plan for bruk av fagarbeidere, lærlinger og faste ansatte? Gjennomgang av hendelsesoversikten i HMSreg - Behandle og lukke hendelser som oppstår underveis. Hendelser med alvorlighetsgrad «høy» skal lukkes med kommentar.​ Gjennomgang av tilganger til HMSreg. Behov for endringer eller flere tilganger? Kun personell med tjenstlig behov skal ha roller/tilganger i prosjektet. Avslutte roller som ikke har tjenstlig behov. |  |  |  |  |
| - 1 | HMSreg - Godkjenning av UE, mannskapsliste Alle UE skal godkjennes før oppstart av kontraktsarbeidet på byggeplassen Søknad om bruk av UE skal sendes via HMSreg, UE som ikke er godkjent skal ikke ha tilgang til byggeplassen. Ev. status i HMSreg, inkludert unntaksliste. - Følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut |  |  |  |  |
|  | Informasjonsplikt – seriøsitetsbestemmelser og AML Informasjonsplikt i kap. L i Oslomodellen (B.4.13 kontrakt), plan for dette? |  |  |  |  |
|  | Oppfølgingsmøte seriøsitetsbestemmelser Avtale tidspunkt for nytt møte med aktuelle deltakere. |  |  |  |  |
|  | Annet |  |  |  |  |